## Slide 1: 모바일 미팅 예약 시스템

## Slide 2: 목차
기능 요구사항
필요기술

## Slide 3: 기능 요구사항
사용자 등록
친구 등록, 조회
채팅
달력을 이용한 일정추가

## Slide 4: 사용자 등록
전화번호(이동통신) 또는 회원아이디(WIFI)로 서버에 가입

## Slide 5: 친구 등록, 조회
ID로 친구 조회
전화번호부를 이용한 친구 동기화

## Slide 6: 채팅
채팅 방 개설 후 친구 초대(예, 카카오톡)

## Slide 7: 달력을 이용한 일정추가
예) iPhone 캘린더
“년월일”을 선택(예, 2013년 7월 13일)
일정 시간 선택(예, 시작 시간 오전 09:00 ~ 오전 11:00)
제목, 내용 입력
관련 사용자 초대
알림 설정(on, off)

## Slide 8: 달력을 이용한 일정추가
일정추가

## Slide 9: 필요기술
DB(SQLite)
C2DM(Server Push)

## Slide 10: 예상 UI

## Slide 11: 앞으로의 일정
날짜 | 할일
~8.6 | DB 설계(채팅까지) 채팅, 일정 UI GCM
8.6~8.9 | 사용자 등록(처음 실행시) 사용자 목록, 채팅 목록 UI(슬라이드 5)
8.12~8.16 | 만들어 놓은 채팅과 UI 합치기

## Slide 12: 8월 12일 ~ 16일 작업
프로젝트 통합
  기기등록
  친구목록표시
  채팅
  일정추가
  일정목록표시

## Slide 13: 기기등록 & 친구목록표시

## Slide 14: 채팅

## Slide 15: 일정추가

## Slide 16: 일정목록표시

## Slide 17: 클래스다이어그램
링크

## Slide 18: 8월 19 ~ 23일 계획
일정 기능 보완
  참석/불참 여부 설정
  참석자 명단
수정/삭제 기능
지도 기능

## Slide 19: 8월 19일 ~ 23일 작업
일정 기능 보완
  참석/불참 여부 설정
  참석자 명단
수정/삭제 기능
지도 기능
  장소검색(네이버맵 API)
  장소검색 후 DB 저장 미완성

## Slide 20: 참석/불참 설정

## Slide 21: 참석자 명단

## Slide 22: 일정 수정

## Slide 23: 지도 기능

## Slide 24: 8월 26 ~ 30일 계획
지도 기능 마무리
  장소검색(네이버맵 API)
  장소검색 후 DB 저장 미완성(이홍석, 함동화)
UI 개선
  채팅 스크롤(이채영)
  사용자 초기등록 개선(이채영, 함동화)
테스트 및 코드 리팩토링
  테스트 명세(이홍석)
  리팩토링(이홍석, 이채영, 함동화)

## Slide 25: 8월 26 ~ 30일 작업
지도 기능 마무리
  장소검색(네이버맵 API)
  장소검색 후 DB 저장 미완성(이홍석, 함동화)
UI 개선
  채팅 스크롤(이채영)
  사용자 초기등록 개선(이채영, 함동화)
테스트 및 코드 리팩토링
  테스트 명세(이홍석)
  리팩토링(이홍석, 이채영, 함동화)

## Slide 26: 지도적용